Backlog

1. Tabela zakończonego sprintu.

| Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Marina Shlapakova | Serhii Vasylenko | Yeva Ivanytska | Oleksandr Sliusarchuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.10.2025 | 03.11.2025 | Zaprojektować ekran startowy | Zaprojektować trasę | Zaprojektować ekran ładowania | Dodać prefab samochodu |
| 03.11.2025 | 17.11.2025 | Zrealizować styl pikselny na ekranie startowym/dodać bohatera | Skończyć projektowanie toru,zaprojektować nowe tory | Zaprojektować Samochód wyścigowy | Fizyka do prefabu |
| 17.11.2025 | 01.12.2025 | Ekran Ustawień i Rating | Dorobić tor Logotyp | Grafika do szkoleń wstępnych | Bariery na torze, Poprawić skręcanie |