Backlog

1. Tabela zakończonego sprintu.

| Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Marina Shlapakova | Serhii Vasylenko | Yeva Ivanytska | Oleksandr Sliusarchuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.10.2025 | 03.11.2025 | Zaprojektować ekran startowy | Zaprojektować trasę | Zaprojektować ekran ładowania | Dodać prefab samochodu |
| 03.11.2025 | 17.11.2025 | Zrealizować styl pikselny na ekranie startowym/dodać bohatera | Skończyć projektowanie toru,zaprojektować nowe tory | Zaprojektować Samochód wyścigowy | Fizyka do prefabu |
| 17.11.2025 | 01.12.2025 | Ekran Ustawień i Rating | Dorobić tor Logotyp | Grafika do szkoleń wstępnych | Bariery na torze, Poprawić skręcanie |
| 01.12.2025 | 15.12.2025 | Przejście pomiędzy ekranami | Zrobić muzykę i dzwięki | Stworzenie zdjęcia bohatera | Kierownie drugim graczem, dynamicna kamera, dodać czas przejazdu |
| 15.12.2025 | 12.01.2026 | Połączenie ekranów, Ekran końcowy | Dodanie dźwięków w unity | Tworzenie zdjęcia ekranu startowego | Zmiana wersji unity, dokumentacja |
| 12.01.2026 | 26.01.2026 | Zaprojektowanie projektu w wersji 6000 | Dodanie dźwięków w unity | Dokumentacja | Zaprojektowanie projektu w wersji 6000 |