Podsumowanie zakończonego sprintu

Serhii Vasylenko

1. Tabela zakończonego sprintu.

| Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Marina Shlapakova | Serhii Vasylenko | Yeva Ivanytska | Oleksandr Sliusarchuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.01.2026 | 26.01.2026 | Zaprojektowanie projektu w wersji 6000 | Dodanie dźwięków w unity | Dokumentacja | Zaprojektowanie projektu w wersji 6000 |

2. Podsumowanie zakończonego sprintu.

| Elementy zakończone | - Dodano muzykę - Dodano efekty dźwiękowe (Klilanie przycisku, dźwięk silnika samochodu) - Ustawiono suwaki zmieniające głośność muzyki i efektów dźwiękowych |
| --- | --- |
| Elementy niezakończone | - Nie zostały dodane dźwięki imitujące hałas ludzi na trybunach |
| Co przebiegło dobrze? | - Dodanie dźwięków do gry |
| Co (i jak) mogłoby być poprawione? | - Efekty dźwiękowe i muzyka spełniają oczekiwania |