Podsumowanie zakończonego sprintu

Marina Shlapakova

1. Tabela zakończonego sprintu.

| Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Marina Shlapakova | Serhii Vasylenko | Yeva Ivanytska | Oleksandr Sliusarchuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.11.2025 | 01.12.2025 | Ekran Ustawień i Rating | Dorobić tor Logotyp | Grafika do szkoleń wstępnych | Bariery na torze, Poprawić skręcanie |

2. Podsumowanie zakończonego sprintu.

| Elementy zakończone | - Ekran ustawień |
| --- | --- |
| Elementy niezakończone | - Ekran ratingu (zmiana układu ekranu startowego) |
| Co przebiegło dobrze? | - Ekran wyboru samochodu |
| Co (i jak) mogłoby być poprawione? | - Sprawdzić jak działają przyciski do przejścia do innego ekranu |