Podsumowanie zakończonego sprintu

Oleksandr Sliusarchuk

1. Tabela zakończonego sprintu.

| Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Marina Shlapakova | Serhii Vasylenko | Yeva Ivanytska | Oleksandr Sliusarchuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.10.2025 | 03.11.2025 | Zaprojektować ekran startowy | Zaprojektować trasę | Zaprojektować ekran ładowania | Dodać prefab samochodu |

2. Podsumowanie zakończonego sprintu.

| Elementy zakończone | Początkowy prefab |
| --- | --- |
| Elementy niezakończone | fizyka prafabu |
| Co przebiegło dobrze? |  |
| Co (i jak) mogłoby być poprawione? | poprawić fizykę prefabu. |